Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2014 г. N 323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.03.2017 N 393,

от 20.05.2017 N 609, от 26.06.2017 N 746, от 17.08.2017 N 977)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P35) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

разместить государственную [программу](#P35) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной [программы](#P35) Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 7079).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 апреля 2014 г. N 323

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.03.2017 N 393,

от 20.05.2017 N 609, от 26.06.2017 N 746, от 17.08.2017 N 977)

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Соисполнители Программы | - | отсутствуют |
| Участники Программы | - | государственные заказчики федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P114) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России";[подпрограмма 2](#P176) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России";[подпрограмма 3](#P236) "Обеспечение реализации государственной программы";федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы;федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы;федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы";федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы |
| Цели Программы | - | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Программы | - | создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации;привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;формирование комфортной городской среды;обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса;создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | годовой объем ввода жилья;количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию за год;коэффициент доступности жилья |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2013 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | на 2013 год - 139187457,8 тыс. рублей;на 2014 год - 94691913,7 тыс. рублей;на 2015 год - 129949655 тыс. рублей;на 2016 год - 82315317,5 тыс. рублей;на 2017 год - 105861799,4 тыс. рублей;на 2018 год - 83301277,9 тыс. рублей;на 2019 год - 80313609,8 тыс. рублей;на 2020 год - 119360010 тыс. рублей;на 2021 год - 69504350 тыс. рублей;на 2022 год - 72560070 тыс. рублей;на 2023 год - 75768240 тыс. рублей;на 2024 год - 79136430 тыс. рублей;на 2025 год - 82636650 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров и до 1980 тыс. введенных в эксплуатацию единиц жилья в 2025 году;создание развитого рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;снижение отношения средней рыночной стоимости типовой квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому доходу семьи из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,3;создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.);повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности им населения Российской Федерации |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан России" государственной

программы Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство финансов Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | - | увеличение объемов строительства жилья, в том числе путем вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков;увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан Российской Федерации;привлечение инвестиций в строительство арендного жилья;повышение привлекательности инвестиций для граждан Российской Федерации в строительство жилья;расселение аварийного жилищного фонда;выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов);количество ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия;количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов;объем выданных ипотечных жилищных кредитов;превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | на 2013 год - 77654976 тыс. рублей;на 2014 год - 40990594,4 тыс. рублей;на 2015 год - 90657615 тыс. рублей;на 2016 год - 37086613,4 тыс. рублей;на 2017 год - 13282268,1 тыс. рублей;на 2018 год - 4000000 тыс. рублей;на 2019 год - 4000000 тыс. рублей;на 2020 год - 6787000 тыс. рублей;на 2021 год - 55807280 тыс. рублей;на 2022 год - 58258290 тыс. рублей;на 2023 год - 60831860 тыс. рублей;на 2024 год - 63534100 тыс. рублей;на 2025 год - 66371460 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | достижение уровня, при котором среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет не меньше среднего количества лиц, проживающих в таких помещениях;создание развитого рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 1,7 млн. штук в год к 2025 году;обеспечение жильем не менее 111,5 тыс. ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

граждан России" государственной программы Российской

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации;привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;формирование комфортной городской среды |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания;стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;реализация комплекса мероприятий по благоустройству городской среды в субъектах Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с предыдущим годом;доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе;темп роста количества заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких соглашений, заключенных по состоянию на конец предыдущего года;общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта;доля внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | на 2013 год - 14833372,8 тыс. рублей;на 2014 год - 10979947,3 тыс. рублей;на 2015 год - 5107968,5 тыс. рублей;на 2016 год - 3511407,3 тыс. рублей;на 2017 год - 35337126,7 тыс. рублей;на 2018 год - 24182432,6 тыс. рублей;на 2019 год - 23636056,4 тыс. рублей;на 2020 год - 27841990 тыс. рублей;на 2021 год - 11384080 тыс. рублей;на 2022 год - 11953280 тыс. рублей;на 2023 год - 12550950 тыс. рублей;на 2024 год - 13178500 тыс. рублей;на 2025 год - 13801420 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем жилищно-коммунального обслуживания;снижение объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с уровнем 2014 года;увеличение количества заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2014 года;увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной

программы Российской Федерации "Обеспечение доступными

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса |
| Задачи подпрограммы | - | повышение качества исполнения государственных функций в сфере реализации государственной жилищной политики на территории Российской Федерации;обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации государственной жилищной политики;информационное обеспечение государственной программы;мониторинг хода реализации государственной программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество уникальных посетителей официального сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | на 2013 год - 354335,1 тыс. рублей;на 2014 год - 748000,9 тыс. рублей;на 2015 год - 2709412,2 тыс. рублей;на 2016 год - 2529169,7 тыс. рублей;на 2017 год - 1809145,2 тыс. рублей;на 2018 год - 1740460,9 тыс. рублей;на 2019 год - 1726485,8 тыс. рублей;на 2020 год - 2278850 тыс. рублей;на 2021 год - 2312990 тыс. рублей;на 2022 год - 2348500 тыс. рублей;на 2023 год - 2385430 тыс. рублей;на 2024 год - 2423830 тыс. рублей;на 2025 год - 2463770 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики;обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации государственной жилищной политики;обеспечение государственных функций в сфере реализации государственной жилищной политики на территории Российской Федерации |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1996-р |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - | основные цели Программы:формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.Основными задачами Программы являются:создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса;повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | годовой объем ввода жилья в 2015 году - 71 млн. кв. метров общей площади жилья;количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в 2011 - 2015 годах, - 81,56 тыс. семей;количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2011 - 2015 годах, - 159,16 тыс. семей |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2011 - 2015 годы |
| Перечень подпрограмм и мероприятий Программы | - | подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей";подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством";подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации";мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;мероприятия по поддержке платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования, включая предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на поддержку системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования;научно-исследовательские работы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах составит 462,26 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 230,71 млрд. рублей;за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 69,37 млрд. рублей;за счет средств внебюджетных источников - 162,18 млрд. рублей, в том числе за счет средств инвесторов - 4,89 млрд. рублей, молодых семей - 157,28 млрд. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | реализация Программы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих показателей (по сравнению с 2009 годом):улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации (рост жилищной обеспеченности с 22,4 кв. метра на человека до 24,2 кв. метра на человека);повышение доступности приобретения жилья, когда средняя стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра будет равна среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 4 года (в 2009 году - 4,8 года);увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - с 12 до 30 процентов;увеличение годового объема ввода жилья с 59,8 млн. кв. метров общей площади жилья в 2009 году до 71 млн. кв. метров в 2015 году, в том числе не менее 5 млн. кв. метров (нарастающим итогом) на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства";строительство с 2012 года, ежегодно, не менее 30 процентов жилья в Российской Федерации на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства";увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, к 2015 году до 60 процентов;содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2011 - 2015 годах 159,16 тыс. молодых семей;улучшение жилищных условий в 2011 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета около 81,56 тыс. семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством;завершение строительства 10 общежитий для студентов и аспирантов;завершение строительства и реконструкции 19 объектов коммунальной инфраструктуры;совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации в целях повышения доступности жилья для населения;создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;переселение в 2011 - 2012 годах 480 тыс. семей из аварийного жилищного фонда за счет финансовой поддержки, предоставляемой в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 N 609)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N ДМ-П9-7244р |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | федеральные органы исполнительной власти, Конституционный Суд Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - | основными целями Программы являются:формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
| основными задачами Программы являются:создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса;повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы в 2015 - 2020 годах, - 149,66 тыс. семей, из них:количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, в 2015 - 2020 годах, - 42,69 тыс. семей;количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2015 - 2020 годах, - 98,49 тыс. семей |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2015 - 2020 годы |
| Подпрограммы Программы | - | подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей";подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством";подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации";подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан";подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах составит 565,29 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 308,96 млрд. рублей;за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 93,77 млрд. рублей;за счет средств внебюджетных источников - 162,56 млрд. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | реализация Программы должна обеспечить достижение в 2020 году следующих показателей: ввод 21,5 млн. кв. метров в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства субъектов Российской Федерации;улучшение жилищных условий 149,66 тыс. семей в совокупности по всем мероприятиям Программы, из них: 98,49 тыс. молодых семей за счет получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;42,69 тыс. семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством;совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации в целях повышения доступности жилья для населения;создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Повышение устойчивости

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения

в сейсмических районах Российской Федерации

на 2009 - 2018 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 1197-р |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Разработчик Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цели Программы | - | создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации;достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов Российской Федерации;уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий |
| Задачи Программы | - | реализация подготовительных организационных мероприятий и совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости;сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и др.), мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также объектов, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации;строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, включая использование современных, в том числе зарубежных, технологий и строительных материалов, применяемых в малоэтажном строительстве;создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной территории |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений;повышение уровня участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах Российской Федерации, в формировании и использовании единой информационной системы по обеспечению сейсмической безопасности территорий, сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2009 - 2018 годы:I этап - 2009 - 2012 годы;II этап - 2013 - 2015 годы;III этап - 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 62442,72 млн. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета - 49391,38 млн. рублей;за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 12488,28 млн. рублей;за счет средств внебюджетных источников - 563,06 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | повышение уровня участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах Российской Федерации, в формировании и использовании единой информационной системы по обеспечению сейсмической безопасности территорий, сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения составит 100 процентов;снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений составит 59,5 процента;снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений составит 100 процентов |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Чистая вода"

на 2011 - 2017 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы |
| Основания для разработки Программы | - | поручение Президента Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N Пр-1251, распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, поручения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2007 г. N ВЗ-П9-6078, от 24 июля 2008 г. N АЖ-П9-4510, от 18 мая 2009 г. N АЖ-П9-2682, от 20 августа 2010 г. N АЖ-П9-5765 |
| Государственный заказчик Программы | - | Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации, открытое акционерное общество "Институт микроэкономики" |
| Цель Программы | - | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи Программы | - | развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и экологического законодательства Российской Федерации;модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам:по санитарно-химическим показателям;по микробиологическим показателям;доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Срок реализации Программы | - | 2011 - 2017 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - | предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2017 годах за счет всех источников составит 331,8 млрд. рублей,из них:за счет средств федерального бюджета - 9 млрд. рублей, в том числе:3 млрд. рублей - в 2011 году;3 млрд. рублей - в 2012 году;3 млрд. рублей - в 2013 году |
|  |  | за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 9 млрд. рублей,в том числе:3 млрд. рублей - в 2011 году;3 млрд. рублей - в 2012 году;3 млрд. рублей - в 2013 году |
|  |  | за счет средств из внебюджетных источников - 313,8 млрд. рублей,в том числе:7,3 млрд. рублей - в 2011 году;21,2 млрд. рублей - в 2012 году;27,6 млрд. рублей - в 2013 году;41,9 млрд. рублей - в 2014 году;58,4 млрд. рублей - в 2015 году;70,2 млрд. рублей - в 2016 году;87,2 млрд. рублей - в 2017 году |
|  |  | объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании федерального и региональных бюджетов на соответствующий год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности:по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 16,8 процента в 2009 году до 14,4 процента к 2017 году;по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 5,1 процента в 2009 году до 4,4 процента к 2017 году;увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 46 процентов в 2009 году до 53 процентов к 2017 году;уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 42 процентов в 2009 году до 28 процентов к 2017 году;увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 5 процентов в 2009 году до 30 процентов к 2017 году |

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной

и жилищно-коммунальной сферах

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р.

Стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни, является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются:

стимулирование жилищного строительства;

увеличение объема ввода жилья на базе комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства;

снижение стоимости 1 кв. метра жилья путем увеличения объема его ввода в эксплуатацию;

поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей, имеющих 3 и более детей;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

создание и обеспечение устойчивого функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, а также обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования;

улучшение качества жилищного фонда и жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности условий проживания;

модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе за счет привлечения в сферу жилищно-коммунального хозяйства частных инвестиций;

создание условий для привлечения частных и институциональных инвесторов в жилищное строительство.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, определены следующие основные направления реализации государственной жилищной политики по отношению к различным группам населения:

для малоимущих и других установленных законом отдельных категорий граждан - создание эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, включая государственные жилищные сертификаты;

для граждан с умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) - создание системы мер государственной поддержки и развитие кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жилыми помещениями в соответствии с социальными стандартами (в основном рыночными методами);

для граждан с доходами выше средних - поддержка развития и стабильного функционирования рынка жилья, позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" определены меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации и дальнейшее повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг.

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - Программа) реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и объединяет инструменты государственной жилищной политики по 2 направлениям - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России и создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России, мероприятия которых объединены в соответствующие подпрограммы.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализована путем:

повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками;

развития механизмов кредитования жилищного строительства, строительства инженерной и социальной инфраструктуры;

развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций;

реализации мер технической политики и политики в сфере обеспечения безопасности строительства жилых зданий.

Предусматривается совершенствование законодательного регулирования в целях создания механизмов стимулирования органов государственной власти и органов местного самоуправления к вовлечению в хозяйственный оборот государственных и муниципальных земель в целях строительства, в том числе жилищного.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования государственно-частного партнерства, обеспечивающего строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства.

В целях создания условий для массового строительства жилья внесены изменения в законодательные акты, касающиеся предоставления земельных участков для такого строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, которые обеспечивают повышение доступности жилья для граждан со средними и невысокими доходами. Для развития жилищно-строительной кооперации внесены изменения в законодательство, предусматривающие новые возможности для создания жилищно-строительных кооперативов при многоэтажной и малоэтажной застройке, в том числе создание кооперативов при поддержке органов государственной власти или органов местного самоуправления для обеспечения жильем отдельных категорий граждан (многодетные семьи, молодые ученые, врачи, учителя, государственные служащие и др.), а также различные формы государственной поддержки таких кооперативов.

В целях увеличения объемов ввода жилья в 2017 - 2020 годах будет осуществляться реализация приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", основным инструментом которого станет софинансирование за счет субсидий из федерального бюджета проектов массового жилищного строительства в части обеспечения их социальной и транспортной инфраструктурой в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы".

Такая государственная поддержка будет способствовать снижению стоимости строительства жилья и цены на его приобретение гражданами, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

Для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, будут реализованы меры по развитию 2 сегментов рынка арендного (наемного) жилья:

найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования;

найма жилых помещений в жилищном фонде социального использования.

В рамках развития найма жилых помещений в жилищном фонде социального использования будут созданы условия для строительства жилья государственного и муниципального жилищного фонда, а также частного фонда коммерческими и некоммерческими организациями для предоставления жилых помещений гражданам, которым не доступны приобретение жилья в собственность и наем жилого помещения на рыночных условиях, но не имеющим права на наем жилого помещения по договору социального найма. Плата за наем по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования не должна превышать максимального размера, устанавливаемого органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках государственной и муниципальной поддержки развития наемного жилищного фонда будут установлены преференции по доступу к земельным участкам для строительства наемных домов, в первую очередь социального использования.

Кроме того, субъектами Российской Федерации, муниципалитетами, организациями, заинтересованными в привлечении работников и обеспечении их жильем, может осуществляться субсидирование строительства коммерческими и некоммерческими организациями таких домов, предоставление государственных (муниципальных) гарантий при получении кредита указанными организациями в целях строительства домов социального использования и (или) предоставляться иная поддержка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью государственной политики в сфере ликвидации аварийного жилищного фонда является создание постоянно действующей системы обновления жилищного фонда, основанной на принципах государственной поддержки социально не защищенных категорий граждан и реализации прав собственников при переселении из аварийного жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., а также создать новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г.

Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1743-р.

Для совершенствования условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования, государственная политика по развитию рынка жилья будет направлена на обеспечение эффективного оборота жилья на рынке, снижение издержек при совершении сделок с жильем, усиление защиты жилищных прав, будет осуществляться дальнейшее развитие единой системы регистрации прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета объектов недвижимости в целях снижения рисков сделок на рынке жилья.

Государственная политика в сфере развития ипотечного жилищного кредитования будет направлена на повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан, кредитов для застройщиков, снижение и эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками рынка, расширение ресурсной базы ипотечного жилищного кредитования за счет приоритетного развития внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2017 N 746)

Государственная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет реализовываться в соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;

модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

использование наиболее эффективных технологий при модернизации и строительстве объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства предусматривается:

применение новых механизмов государственной поддержки развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе учитывающих специфику реализации инвестиционных проектов модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в малых городах;

переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры;

принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины и ответственности неплательщиков;

применение долгосрочного тарифного регулирования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги, исключающего необоснованный рост платы граждан за коммунальные услуги и обеспечивающего предсказуемость принятия на федеральном уровне решений, ограничивающих размер тарифов.

В 2017 - 2021 годах в рамках Программы будет осуществляться реализация приоритетных проектов "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды".

В рамках приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" будет обеспечен доступ потребителей к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на территории всех субъектов Российской Федерации, разработаны и утверждены единые стандарты осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, создана и внедрена система оценки качества жилищно-коммунальных услуг.

В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" будет осуществляться софинансирование за счет субсидий из федерального бюджета первоочередных мероприятий региональных и муниципальных программ благоустройства, разработанных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями, а также проведен отбор лучших практик по реализации проектов благоустройства и внедрена система оценки качества городской среды.

В сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах целью государственной политики является создание и обеспечение устойчивого функционирования региональных систем капитального ремонта, обеспечивающих его своевременное проведение, необходимое качество и разумную стоимость работ (услуг).

Целью государственной политики в сфере ликвидации аварийного жилищного фонда является создание постоянно действующей системы обновления жилищного фонда, основанной на принципах государственной поддержки социально не защищенных категорий граждан и реализации прав собственников при переселении из аварийного жилищного фонда.

Реализация перечисленных направлений обеспечит достижение определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" целей государственной жилищной политики и решение задач в сфере обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.

В 2017 году доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в общем количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия, составит 37 процентов, в 2018 году - 45 процентов, в 2019 году - 52 процента.

Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "строительство" в процентах к уровню 2012 года составит в 2017 году 13,2 процента, в 2018 - 2019 годах - 20 процентов.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, в общем количестве семей, с помощью собственных и заемных средств в 2017 году составит 37 процентов, в 2018 году - 40 процентов, в 2019 году - 45 процентов.

Общая характеристика участия субъектов Российской Федерации

в реализации государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации"

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации Программы, будут осуществляться:

участие в реализации мероприятий федеральных целевых программ "Жилище" на 2015 - 2020 годы и "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы";

разработка государственных программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, обеспечению жильем молодых семей и развитию ипотечного жилищного кредитования;

разработка нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации, необходимой для реализации мероприятий Программы;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения;

создание условий для развития жилищного строительства и рынка доступного жилья;

стимулирование создания гражданами жилищно-строительных кооперативов;

реализация региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов;

реализация региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

подготовка, утверждение и реализация региональных программ модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

реализация проектов государственно-частного партнерства в целях создания, реконструкции и (или) эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении N 1](#P646).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в [приложении N 2](#P868).

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в [приложении N 3](#P1259).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета приведено в [приложении N 4](#P1394).

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" |
| Основное мероприятие 1.1 "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу и не входящих в действующие программы переселения" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 1 сентября 2017 г. | достигнуто увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г., реализуемое и финансируемое Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов) |
| Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечены жильем не менее 111,5 тыс. ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации | количество ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия |
| Основное мероприятие 1.3 "Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | вовлечены в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" в гражданский оборот земельные участки для жилищного строительства | создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках | годовой объем ввода жилья;количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию;коэффициент доступности жилья |
| Основное мероприятие 1.4 "Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечено развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан | рефинансирование ипотечных кредитов, формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, реализация специальных ипотечных программ и последующее рефинансирование кредитов, выданных в рамках указанных программ | количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов;объем выданных ипотечных жилищных кредитов;превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен |
| Основное мероприятие 1.5 "Поддержка рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода" | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | созданы условия для развития рынка доступного арендного жилья и формирования некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | снижение законодательных ограничений для развития рынка арендного жилья;предоставление налоговых и финансовых инструментов для поддержки рынка арендного жилья | годовой объем ввода жилья;количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию |
| Основное мероприятие 1.6 "Повышение привлекательности инвестиций для граждан Российской Федерации в строительство жилья за счет повышения уровня государственных гарантий в долевом строительстве" | Минстрой России | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечена привлекательность инвестиций для граждан Российской Федерации в жилищное строительство | совершенствование законодательного регулирования в целях развития жилищного строительства путем повышения гарантий прав граждан Российской Федерации, осуществляющих инвестиции в строительство жилья | годовой объем ввода жилья;количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию |
| Основное мероприятие 1.7 "Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | оказана государственная поддержка гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций | предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 1.8 "Оказание государственной поддержки гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г." | Минстрой России | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | оказана государственная поддержка гражданам, чьи жилые помещения были разрушены или повреждены в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г. | предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение судебных решений по оказанию мер поддержки гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 1.9 "Иные мероприятия жилищной политики, направленные на продолжение реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы" | Минстрой России | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | продолжена реализация основных направлений государственной жилищной политики, предусмотренных федеральной целевой программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы | обеспечение жильем молодых семей;выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;обеспечение жильем отдельных категорий граждан на основании решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты о праве на приобретение (строительство) жилья;количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований" | Минфин России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | переселение из закрытых административно-территориальных образований граждан, утративших производственную, служебную связь с организациями и (или) объектами, расположенными на территории закрытого административно-территориального образования | обеспечение жильем за пределами закрытого административно-территориального образования граждан, утративших производственную и служебную связь с организациями и (или) объектами, расположенными на его территории | показатели не установлены |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" |
| Основное мероприятие 2.1 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | увеличен объем капитально отремонтированных многоквартирных домов | софинансирование в период 2015 - 2017 годов региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта |
| Основное мероприятие 2.2 "Приоритетный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" | Минстрой России | 15 октября 2016 г. | 10 февраля 2021 г. | обеспечено повышение качества жилищно-коммунальных услуг, снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры | обеспечение на территории всех субъектов Российской Федерации доступа потребителей к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;разработка и утверждение единого стандарта осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;создание и внедрение системы оценки качества жилищно-коммунальных услуг;повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства | доля внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;темп роста количества заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких соглашений, заключенных по состоянию на конец предыдущего года |
| Основное мероприятие 2.3 "Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | оказано техническое содействия при реализации Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | поддержка реализации программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства в средних по численности городах на основе оказания технического содействия при реализации Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете, не более;темп роста количества заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких соглашений, заключенных по состоянию на конец предыдущего года |
| Основное мероприятие 2.4 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Минстрой России | 17 ноября 2016 г. | 10 февраля 2021 г. | созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации | софинансирование первоочередных мероприятий региональных и муниципальных программ благоустройства, разработанных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями;отбор лучших практик по реализации проектов благоустройства;разработка и внедрение системы оценки качества городской среды | показатели установлены паспортом приоритетного проекта, утвержденным Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам |
| Основное мероприятие 2.5 "Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" | Минстрой России | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2018 г. | обеспечено функционирование спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Российской Федерации | софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры в отдельных субъектах Российской Федерации в целях обеспечения подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 2.6 "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 1 января 2025 г. | предоставлены субсидии на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | софинансирование реконструкции и строительства объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы | темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с предшествующим годом |
| Основное мероприятие 2.7 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" | Минстрой России | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2025 г. | снижен риск возникновения чрезвычайных ситуаций в результате землетрясений | продолжение реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" после ее завершения | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 2.8 "Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)" | Минстрой России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2019 г. | реализованы мероприятия по благоустройству городских парков | софинансирование мероприятий по благоустройству городских парков | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 2.9 "Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг" | Минстрой России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2019 г. | оказана поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам с невысоким уровнем дохода | предоставление отдельным категориям граждан компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете, не более; |
| Основное мероприятие "Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры" | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | совершенствование нормативной правовой базы, предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации системы коммунальной инфраструктуры из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального строительства | доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете, не более; |
| Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" | Минрегион России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | повышение качества внешнего облика отдельных зданий в г. Казани к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, улучшение состояния крыш и фасадов отдельных многоквартирных домов в г. Казани | софинансирование капитального ремонта (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов в г. Казани в рамках мероприятий по улучшению внешнего облика города к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года | показатели не установлены |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России" | Госстрой, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | повышено качество управления реализацией государственной программы | обеспечение деятельности центрального аппарата Минстроя России | количество уникальных посетителей официального сайта Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ") | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечено устойчивое развитие жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов | обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов в рамках реализации Соглашения между Министерством регионального развития Российской Федерации и Программой ООН "ХАБИТАТ" | показатели не установлены |
| Основное мероприятие 3.3 "Совершенствование системы технического регулирования в строительной сфере" | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2025 г. | повышены качество и эффективность системы государственного ценообразования, технического регулирования и контроля в сфере строительства и градостроительства | разработка прогнозных индексов изменения сметной стоимости работ, осуществляемых в градостроительной и инвестиционно-строительной сферах, проведение экспертизы проектов сметных нормативов в градостроительной сфере деятельности;разработка, экспертиза и утверждение нормативных документов в сфере строительства, выполнение работ, обеспечивающих определение нормируемых параметров, содержащихся в них | показатели не установлены |
| Основное мероприятие "Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" | Минрегион России, Минстрой России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений | проведение конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" и премирование победителей | показатели не установлены |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя (индикатора) |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| Годовой объем ввода жилья | млн. кв. метров | Госстрой, Минстрой России | - | 70,5 | - | 84,2 | - | 85,3 | 77 | 81 | 88 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию | тыс. единиц | Госстрой, Минстрой России | - | 929 | - | 1124 | - | 1195 | 1270 | 1335 | 1450 | 1550 | 1650 | 1720 | 1790 | 1850 | 1915 | 1980 |
| Коэффициент доступности жилья | - | Минстрой России | - | - | - | 3 | - | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов) | млн. кв. метров | Минстрой России | - | - | - | 2,4 | - | 2,76 | 2,63 | 3,14 | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> |
| Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | тыс. человек | Минстрой России | - | - | - | 4,87 | - | 4,19 | 3,7 | 3,7 | 6,3 | 6,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | тыс. человек | Минстрой России | - | - | - | 8,31 | - | 10,82 | 8,35 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | тыс. штук | Госстрой, Минстрой России | - | 878 | - | 1059 | - | 711 | 896 | 921 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | трлн. рублей | Госстрой, Минстрой России | - | 1,4 | - | 1,8 |  | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |
| Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | процентных пунктов | Госстрой, Минстрой России | - | 6,04 | - | 1 | - | 0,5 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" |
| Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с предшествующим годом | процентов | Минстрой России | - | - | - | -3,4 | - | -3,5 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | Минстрой России | - | - | - | 6,4 | - | 6,2 | 12,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Темп роста количества заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких соглашений, заключенных по состоянию на конец предыдущего года | процентов | Минстрой России | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | млн. кв. метров | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | 78 | 97 | 119 | 138 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
| Доля внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | Минстрой России | - | - | - | 10,5 | - | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Количество уникальных посетителей официального сайта Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | тыс. чел. | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | тыс. семей | Минстрой России | - | - | - | - | - | 15,81 | 14,85 | 6,78 | 19,36 | 18,34 | 22,38 | - | - | - | - | - |
| Объем ввода жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | млн. кв. метров | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,7 | - | - | - | - | - |
| Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | Минстрой России | - | - | - | - | - | 5,75 | 6,64 | 6,36 | 6,95 | 6,48 | 10,51 | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Значения показателя на 2018 - 2020 годы будут установлены после определения Правительством Российской Федерации механизма переселения граждан из аварийного жилого фонда на период после 2017 года.

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект правового акта | Основные положения проекта правового акта | Срок внесения в Правительство Российской Федерации | Ответственный за разработку правового акта | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" |
| 1. Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" | регулирование залога паев жилищно-строительных кооперативов в целях создания условий для кредитования граждан-членов таких кооперативов;совершенствование порядка проведения единым институтом развития аукционов с земельными участками | II квартал 2017 г. | Минстрой России,Минфин России,Минэкономразвития России | основное мероприятие 1.3, основное мероприятие 1.4, основное мероприятие 1.5 |
| 2. Федеральный закон о публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | создание публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства | II квартал 2017 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 1.6 |
| 3. Постановление Правительства Российской Федерации о защите прав граждан - участников долевого строительства | утверждение правил размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства;утверждение правил осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства, а также использования средств указанного фонда | IV квартал 2016 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России,ФНС России | основное мероприятие 1.6 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" |
| 4. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором | уточнение перечня требований к кредитным организациям для открытия счетов региональным оператором, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | III квартал 2016 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России,ФАС России | основное мероприятие 2.1 |
| 5. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | установление порядка аудита и контроля в сфере привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2017 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,ФАС России | основное мероприятие 2.1 |
| 6. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. N 1451 "О предоставлении финансовой поддержки за счет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры" | утверждение правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным ресурсоснабжающим организациям на реализацию проектов по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | II квартал 2017 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 2.1 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 7. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | установление порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;установление особенностей проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в случае внесения изменений в проектную документацию, в результате которых сметная стоимость объекта капитального строительства изменилась | I квартал 2017 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России,ФАС России | основное мероприятие 3.3 |
| 8. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка мониторинга цен строительных ресурсов | утверждение порядка мониторинга цен строительных ресурсов | IV квартал 2016 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России,ФАС России,Росстат,Минтранс России,Минпромторг России,ФТС России,Росморречфлот,Росавиация | основное мероприятие 3.3 |
| 9. Постановление Правительства Российской Федерации о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве | порядок создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве | IV квартал 2016 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России,ФАС РоссииМинкомсвязь России | основное мероприятие 3.3 |
| 10. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка разработки, утверждения, изменения и отмены строительных норм и строительных правил, их официального издания и распространения | утверждение порядка разработки, утверждения, изменения и отмены строительных норм и строительных правил, их официального издания и распространения | II квартал 2017 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 3.3 |
| 11. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка формирования и ведения реестра документов по проектированию и строительству | утверждение порядка формирования и ведения реестра документов по проектированию и строительству | II квартал 2017 г. | Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 3.3 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
| 12. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу "Жилище" на 2015 - 2020 годы | приведение параметров финансирования в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и на плановый период | ежегодно | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 1.9 |
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" |
| 13. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | приведение параметров финансирования в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и на плановый период) | I квартал 2017 г.,I квартал 2018 г. | Минстрой России,Минэкономразвития России,Минфин России | основное мероприятие 2.7 |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус и наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год [<\*>](#P3730) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. [<\*>](#P3730) | план. | факт. [<\*>](#P3730) |
| Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | всего | - | 05 | - | - | - | 139187457,8 | - | 94691913,7 | - | 129949655 | 82315317,5 | 105861799,4 | 83301277,9 | 80313609,8 | 119360010 | 69504350 | 72560070 | 75768240 | 79136430 | 82636650 |
|  | Минстрой России | 069 | 05 | - | - | - | 104744934,5 | - | 88958155,2 | - | 125375615 | 71672215,1 | 94340634,7 | 76974807,4 | 74015975,6 | 94866760 | 69504350 | 72560070 | 75768240 | 79136430 | 82636650 |
|  | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 05 | - | - | - | 593520 | - | 515850 | - | 464265 | 405791,2 | 381646,6 | 369594,6 | 361560 | 530920 | - | - | - | - | - |
|  | Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 05 | - | - | - | 250000 | - | 237500 | - | 213750 | 186822,5 | 175706,6 | 170157,9 | 166458,8 | 244430 | - | - | - | - | - |
|  | МЧС России | 177 | 05 | - | - | - | 396270 | - | 416356,5 | - | 138455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 05 | - | - | - | 1466550 | - | 1541501,3 | - | 1092040,2 | 863765,9 | 812371,8 | 786718 | 769615,4 | 1130120 | - | - | - | - | - |
|  | Минздрав России | 056 | 05 | - | - | - | 33221,5 | - | 36052,5 | - | 35063,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минобрнауки России | 074 | 05 | - | - | - | 379760 | - | 435176 | - | 360690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | 319 | 05 | - | - | - | 1290290 | - | 528191,3 | - | 53410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ФАНО России | 007 | 05 | - | - | - | - | - | 1522270,9 | - | 102607,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минфин России | 092 | 05 | - | - | - | 527221 | - | 500860 | - | 2113758,7 | 9186722,8 | 10151439,7 | 5000000 | 5000000 | 22000000 | - | - | - | - | - |
|  | Минрегион России | 309 | 05 | - | - | - | 29505690,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | всего | - | 05 | 1 | - | - | 77654976 | - | 40990594,4 | - | 90657615 | 37086613,4 | 13282268,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 55807280 | 58258290 | 60831860 | 63534100 | 66371460 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 1 | - | - | 50068397 | - | 40489734,4 | - | 90657615 | 37086613,4 | 13282268,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 55807280 | 58258290 | 60831860 | 63534100 | 66371460 |
| Минфин России | 092 | 05 | 1 | - | - | 527221 | - | 500860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 05 | 1 | - | - | 27059358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 01 | - | 42741566,2 | - | 24465067,8 | - | 69122010,9 | 23751603,8 | 6368177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", в том числе | всего |  | 05 | 1 | 03 | - | 34386188,8 | - | 13359000 | - | 15247670,5 | 12476987,6 | 6914091,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 03 | - | 7326830,8 | - | 13359000 | - | 15247670,5 | 12476987,6 | 6914091,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 |
| Минрегион России | 309 | 05 | 1 | 03 | - | 27059358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | всего |  | 05 | 1 | 03 | - | 30027188,8 | - | 9000000 | - | 12487000 | 10042896,5 | 4480000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 03 | - | 7326830,8 | - | 9000000 | - | 12487000 | 10042896,5 | 4480000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 05 | 1 | 03 | - | 22700358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего |  | 05 | 1 | 03 | - | 4359000 | - | 4359000 | - | 2760670,5 | 2434091,1 | 2434091,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 03 | - | - | - | 4359000 | - | 2760670,5 | 2434091,1 | 2434091,1 | 4000000 | 4000000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 | 6787000 |
| Минрегион России | 309 | 05 | 1 | 03 | - | 4359000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 "Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 "Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 "Поддержка рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 "Повышение привлекательности инвестиций в строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения уровня государственных гарантий в долевом строительстве" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 "Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | 09 | - | - | - | 1250000 | - | 5784939,4 | 858022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 "Оказание государственной поддержки гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 года" | Минстрой России | 069 | 05 | 1 | - | - | - | - | 1415666,6 | - | 502994,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 "Иные мероприятия жилищной политики, направленные на продолжение реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы" | Минстрой России | 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49020280 | 51471290 | 54044860 | 56747100 | 59584460 |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований" | Минфин России | 092 | - | - | - | - | 527221 | - | 500860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | всего | - | 05 | 2 | - | - | 14833372,8 | - | 10979947,3 | - | 5107968,5 | 3511407,3 | 35337126,7 | 24182432,6 | 23636056,4 | 27841990 | 11384080 | 11953280 | 12550950 | 13178500 | 13801420 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 2 | - | - | 12500000 | - | 10979947,3 | - | 5107968,5 | 3511407,3 | 35337126,7 | 24182432,6 | 23636056,4 | 27841990 | 11384080 | 11953280 | 12550950 | 13178500 | 13801420 |
| Минрегион России | 309 | 05 | 2 | - | - | 2333372,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | всего |  | 05 | 2 | 01 | - | 7000000 | - | 7746481,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 01 | - | 7000000 | - | 7746481,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 "Приоритетный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" [<\*\*>](#P3731) | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | П1 | - | - | - | - | - | - | - | 5006900 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 "Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | всего |  | 05 | 2 | 03 | - | 1353372,8 | - | 2136090,6 | - | 3266908,5 | 1503368,9 | 2418533,8 | 444573,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 03 | - | - | - | 2136090,6 | - | 3266908,5 | 1503368,9 | 2418533,8 | 444574,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 05 | 2 | 03 | - | 1353372,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" [<\*\*>](#P3731) | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | П2 | - | - | - | - | - | - | - | 20000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 "Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 05 | - | - | - | 1097375 | - | 664700 | 1545340 | 1357871,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | 1176360 | 462698,4 | 2053821,3 | 2237858,8 | 2136056,4 | 2242860 | 2355000 | 2472750 | 2596390 | 2726210 | 2826520 |
| Основное мероприятие 2.7 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8599130 | 9029080 | 9480530 | 9954560 | 10452290 | 10974900 |
| Основное мероприятие 2.8 "Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 "Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие "Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры" | Минстрой России | 069 | 05 | 2 | - | - | 5500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" | Минрегион России | 309 | 05 | 2 | - | - | 980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | - | 05 | 3 | - | - | 354335,1 | - | 748000,9 | - | 2709412,2 | 2529169,7 | 1809145,2 | 1740460,9 | 1726485,8 | 2278850 | 2312990 | 2348500 | 2385430 | 2423830 | 2463770 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 3 | - | - | 241375,1 | - | 748000,9 | - | 2709412,2 | 2529169,7 | 1809145,2 | 1740460,9 | 1726485,8 | 2278850 | 2312990 | 2348500 | 2385430 | 2423830 | 2463770 |
| Минрегион России | 309 | 05 | 3 | - | - | 112960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России" | Минстрой России | 069 | 05 | 3 | 01 | - | 241375,1 | - | 630800,9 | - | 885764,2 | 773889,3 | 782170,2 | 713003,9 | 697773,6 | 853530 | 887670 | 923180 | 960110 | 998510 | 1038450 |
| Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ")" | всего | - | 05 | 3 | 02 | - | 12960 | - | 22200 | - | 23648 | 25320 | 26975 | 274457 | 28712,2 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 |
| Минстрой России | 069 | 05 | 3 | 02 | - | - | - | 22200 | - | 23648 | 25320 | 26975 | 27457 | 28712,2 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 |
| Минрегион России | 309 | 05 | 3 | 02 | - | 12960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 "Совершенствование системы технического регулирования в строительной сфере" | Минстрой России | 069 | 05 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | 1800000 | 1729960,4 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| Основное мероприятие "Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" | всего | - | 05 | 3 | - | - | 100000 | - | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 3 | - | - | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Минрегион России | 309 | 05 | 3 | - | - | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы,в том числе: | всего | - | 05 | 4 | - | - | - | - | - | - | 31474659,3 | 39188127,1 | 53429058,1 | 51437473,6 | 50951067,6 | 82452170 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | - | - | - | - | - | - | 26900619,3 | 28545024,7 | 41907893,4 | 45111003,1 | 44653433,4 | 57958920 | - | - | - | - | - |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 464265 | 405791,2 | 381646,6 | 369594,6 | 361560 | 530920 | - | - | - | - | - |
| Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 213750 | 186822,5 | 175706,6 | 170157,9 | 166458,8 | 244430 | - | - | - | - | - |
| МЧС России | 177 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 138455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 1092040,2 | 863765,9 | 812371,8 | 786718 | 769615,4 | 1130120 | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 35063,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 360690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | 319 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 53410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАНО России | 007 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 102607,6 | - | - | - | - | 587780 | - | - | - | - | - |
| Минфин России | 092 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 2113758,7 | 9186722,8 | 10151439,7 | 5000000 | 5000000 | 22000000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | всего | 069 | 05 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | 3922098,7 | 3459249,6 | 4233952,7 | 5233952,7 | 5233952,7 | 7040640 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | 3922098,7 | 3459249,6 | 4233952,7 | 5233952,7 | 5233952,7 | 7040640 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" [<\*\*>](#P3731) | всего | 069 | 05 | 4 | П1 | - | - | - | - | - | 2993789,4 | 4341618,8 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | П1 | - | - | - | - | - | 2993789,4 | 4341618,8 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | всего | 069 | 05 | 4 | 03 | - | - | - | - | - | 10292,32 | 13330265,6 | 13348791,7 | 15407864,5 | 15194343,3 | 25956750 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | 03 | - | - | - | - | - | 10292,32 | 13330265,6 | 13348791,7 | 15407864,5 | 15194343,3 | 25956750 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | всего | - | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 13459627,2 | 17661634,2 | 15739782 | 10689127,5 | 10416251,5 | 29305670 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 8885587,2 | 7018531,8 | 4218617,3 | 4362657 | 4118617,3 | 4812420 | - | - | - | - | - |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 464265 | 405791,2 | 381646,6 | 369594,6 | 361560 | 530920 | - | - | - | - | - |
| Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 213750 | 186822,5 | 175706,6 | 170157,9 | 166458,8 | 244430 | - | - | - | - | - |
| МЧС России | 177 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 138455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 1092040,2 | 863765,9 | 812371,8 | 786718 | 769615,4 | 1130120 | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 35063,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 360690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | 319 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 53410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАНО России | 007 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 102607,6 | - | - | - | - | 587780 | - | - | - | - | - |
| Минфин России | 092 | 05 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | 2113758,7 | 9186722,8 | 10151439,7 | 5000000 | 5000000 | 22000000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | всего | 069 | 05 | 4 | 01 | - | - | - | - | - | 700000 | 295758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | 01 | - | - | - | - | - | 700000 | 295758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление реализацией Программы | всего | 069 | 05 | 4 | 99 | - | - | - | - | - | 106820 | 99600,9 | 106531,7 | 106528,9 | 106520,1 | 149110 | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 4 | 99 | - | - | - | - | - | 106820 | 99600,9 | 106531,7 | 106528,9 | 106520,1 | 149110 | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | всего | - | 05 | 6 | 00 | - | [<\*\*\*>](#P3732) | - | [<\*\*\*>](#P3732) | - | [<\*\*\*>](#P3732) | [<\*\*\*>](#P3732) | 2004201,3 | 1940910,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | 6 | 00 | - | [<\*\*\*>](#P3732) | - | [<\*\*\*>](#P3732) | - | [<\*\*\*>](#P3732) | [<\*\*\*>](#P3732) | 2004201,3 | 1940910,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | всего | - | 05 | - | - | - | 43344773,9 | - | 41973371,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 05 | - | - | - | 38935162,4 | - | 36740472,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 05 | - | - | - | 593520 | - | 515850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 05 | - | - | - | 250000 | - | 237500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МЧС России | 177 | 05 | - | - | - | 396270 | - | 416356,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 05 | - | - | - | 1466550 | - | 1541501,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 05 | - | - | - | 33221,5 | - | 36052,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 05 | - | - | - | 379760 | - | 435176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | 319 | 05 | - | - | - | 1290290 | - | 528191,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАНО России | 007 | 05 | - | - | - | - | - | 1522270,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | Минстрой России | 069 | 05 | - | - | - | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования Программы в 2014, 2015 и 2016 годах отражены в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2014 год по состоянию на 1 января 2015 г., сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2015 год по состоянию на 1 января 2016 г. и сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2016 год по состоянию на 1 января 2017 г.

<\*\*> Объемы финансирования приоритетных проектов "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", "Формирование комфортной городской среды" и "Ипотека и арендное жилье" в 2018 - 2020 годах отражены в соответствии с паспортами указанных проектов, утвержденными Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

<\*\*\*> Объемы финансирования федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" в 2013 - 2016 годах отражены в государственной программе Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" НА 2017 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2017 N 977)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1.Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в программы переселения | Минстрой России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2.Перечислены субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Минстрой России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3.Перечислены субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Минстрой России | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4.Принято решение о вовлечении в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности | Минстрой России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | 30 декабря |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5.Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части регулирования выдачи и обращения электронной закладной | Минстрой России | - | - | - | - | 11 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6.Приняты поправки в законодательство Российской Федерации в части снятия излишних ограничений для строительства арендного жилья | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 января | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1.Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для оказания поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Минстрой России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2.Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Минстрой России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | 25 декабря |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3.Утверждена методика оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг | Минстрой России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4.Утверждены методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) по благоустройству | Минстрой России | 25 февраля | 15 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство городской среды | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6.Подведены и опубликованы итоги конкурса проектов по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Минстрой России | - | - | - | - | 26 февраля | - | - | - | 26 февраля | - | - | - |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, включенных в подпрограмму "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу [<\*>](#P4236) | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении которых является Минстрой России, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3"Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.Осуществлен ежегодный взнос в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Минстроем России и Программой ООН "ХАБИТАТ" | Минстрой России | 31 марта | - | - | - | 30 марта | - | - | - | 29 марта | - | - | - |
| 4. | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2.Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.4. | Контрольное событие 4.4.Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов для приобретения (строительства) жилья молодыми учеными | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.5. | Контрольное событие 4.5.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне Байкало-Амурской магистрали | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.6. | Контрольное событие 4.6.Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.7. | Контрольное событие 4.7.Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) | Минфин России | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 5. | Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1.Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Минстрой России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Контрольное событие направлено на реализацию Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.